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องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
เรื่อง  ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  
*********************


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เสนอผู้บริหารท้องถิ่นแล้วนั้น


อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๕  ข้อ ๒๖ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ 


‘





ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560
(นายครรชิต  ผุดผ่อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
คำนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินการ   โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ 


ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ        เป็นไปอย่างมีประสิทธิ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้น เพื่อจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
                                              



     องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ 
สารบัญ


เรื่อง                                                                                  หน้า
      ส่วนที่ ๑   บทนำ

    
บทนำ









๑
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน





๒


วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน





๓



ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน






๓

      ส่วนที่ ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม


    
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ




          ๔


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน     สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ทำให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ
ดังนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26)   ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณา  แผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ
3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
4.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
5.เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการ
ดำเนินงาน  โดยปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนฯ





คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนฯ



คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนฯ







คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น



ผู้บริหารท้องถิ่น
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วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1.  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาความยุ่งยาก ซับซ้อนของงาน  ตามแผนที่ได้วางเอาไว้

2.  เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน มีการประสานงาน และบูรณาการการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.  เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลังโดยมีการได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อดำเนินงาน

4.  เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน และสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

5.  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับโอกาสการศึกษา การบริการทางสังคม การประกอบอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน

6.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน  และประชาชน

7.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน


1.  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดเอาไว้  ตามแผนการ
บริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ


2.  มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดำเนินการได้อย่างคลอบคลุมทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพ


3.  ประหยัดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


4.  เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง



5.  เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่างๆของรัฐและประชาชนทั่วไป


6.  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด


7.  ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน


8.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมมาภิบาล    
ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีเพื่อให้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรืองานอื่น ๆที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
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โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วย
ดำเนินการ
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	   3.2 พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	

	4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี
	
	
	
	
	

	   4.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
	
	
	
	
	

	   4.2 พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
	
	
	
	
	

	   4.3 พัฒนาการสร้างกระบวนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
	
	
	
	
	

	รวม
	
	
	
	
	

	รวมทั้งสิ้น
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริการบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 : พัฒนาการคมนาคมขนส่ง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางตึ – บ้านนางทองสุข หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลส้มผ่อ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางตึ – บ้านนางทองสุข หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลส้มผ่อ  กว้าง 4 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 172 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้าง 0.00 - 0.50 เมตร ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ
	100,000
	หมู่ที่ 8
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุดใจ วรสาร หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าหันทราย ตำบลส้มผ่อ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุดใจ วรสาร หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าหันทราย ตำบลส้มผ่อ  กว้าง 4 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 172 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้าง 0.00 - 0.50 เมตร ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ
	100,000
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางตื้น – บ้านนางทองสุข หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ชมภู ตำบลส้มผ่อ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางตื้น – บ้านนางทองสุข หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ชมภู ตำบลส้มผ่อ กว้าง 4 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้าง 0.00 - 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ
	100,000
	หมู่ที่ 7
	กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 : พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหนูเล็ก ทาระพันธ์ หมู่ที่ 1 บ้านส้มผ่อ ตำบลส้มผ่อ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหนูเล็ก ทาระพันธ์ หมู่ที่ 1 บ้านส้มผ่อ ตำบลส้มผ่อขนาดกว้าง  3  เมตร  ระยะยาว  55  เมตร  ความหนาผิวจาจร  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  165  ตร.ม.  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.00 – 0.50  เมตร  ตามแบบแปลนอบต. ส้มผ่อ
	100,000
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 3 – บ้านส้มผ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลตำบลส้มผ่อ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 3 – บ้านส้มผ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลตำบลส้มผ่อ  ขนาดกว้าง  5  เมตร  ระยะยาว  100  เมตร  ความหนาผิวจาจร  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  500  ตร.ม.  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.00 – 0.50  เมตร  ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ

	300,000
	หมู่ที่ 3
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อแก้ม – บ้านพ่อติ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลส้มผ่อ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อแก้ม – บ้านพ่อติ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลส้มผ่อ   ขนาดกว้าง  4  เมตร  ระยะยาว  43  เมตร  ความหนาผิวจาจร  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  172  ตร.ม.  ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ

	100,000
	หมู่ที่ 8
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-8-
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 : พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย

	7
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปหอปู่ตา  หมู่ที่ 3 บ้านโนนแดง  ตำบลส้มผ่อ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปหอปู่ตา  หมู่ที่ 3 บ้านโนนแดง  ตำบลส้มผ่อ  ขนาดกว้าง  4  เมตร  ระยะยาว  43  เมตร  ความหนาผิวจาจร  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  172  ตร.ม.  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.00 – 0.50  เมตร  ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ
	100,000
	หมู่ที่ 3
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8

	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ้านนางาม – นาพ่อสมบัติ หมู่ที่ 5 บ้านางาม ตำบลส้มผ่อ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ้านนางาม – นาพ่อสมบัติ หมู่ที่ 5 บ้านางาม ตำบลส้มผ่อขนาดกว้าง  3.20  เมตร  ระยะยาว  52  เมตร  ความหนาผิวจาจร  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  166.40   ตร.ม.  ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ

	100,000
	หมู่ที่ 5
	กองช่าง
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรำไพร แสงฉวี หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าหันทราย ตำบลส้มผ่อ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรำไพร แสงฉวี หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าหันทราย ตำบลส้มผ่อ  ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะยาว 80 เมตร  ความหนาผิวจาจร 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.00 – 0.50  เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ
	200,000
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 : พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย

	10
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดศรีชุมพร หมู่ที่ 4 บ้านศรีชุมพร – บ้านเหล่าหันทราย หมู่ที่ 6 ตำบลส้มผ่อ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดศรีชุมพร หมู่ที่ 4 บ้านศรีชุมพร – บ้านเหล่าหันทราย หมู่ที่ 6 ตำบลส้มผ่อ ขนาดกว้าง  4  เมตร  ระยะยาว  43  เมตร  ความหนาผิวจาจร  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  172  ตร.ม.  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.00 – 0.50  เมตร  ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ
	100,000
	หมู่ที่ 4
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11

	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายนาพ่อวีระ ชัยศรี หมู่ที่ 1 บ้านส้มผ่อ  ตำบลส้มผ่อ  
	ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายนาพ่อวีระ ชัยศรี หมู่ที่ 1 บ้านส้มผ่อ  ตำบลส้มผ่อ  ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะยาว 1,000  เมตร  ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ
	100,000
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายนานายอรุณ  ศรีมันตะ หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าหันทราย ตำบลส้มผ่อ  
	ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายนานายอรุณ  ศรีมันตะ หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าหันทราย ตำบลส้มผ่อ  ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะยาว 900  เมตร  ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 252 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ
	100,000
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 : พัฒนาด้านการคมนาคมขันส่ง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย

	13
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  สายหน้าบ้านพ่อมัย หมู่ที่ 4 บ้านศรีชุมพร ตำบลส้มผ่อ
	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  สายบ้านหน้าบ้านพ่อมัย หมู่ที่ 4 บ้านศรีชุมพร ตำบลส้มผ่อ  ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ  

	100,000
	หมู่ที่ 4
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14

	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  ฝาตะแกรงเหล็ก  หมู่ที่ 5 บ้านนางาม ตำบลส้มผ่อ
	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  ฝาตะแกรงเหล็ก  หมู่ที่ 5 บ้านนางาม ตำบลส้มผ่อ  ตามแบบแปลน  อบต. ส้มผ่อ

	45,000
	หมู่ที่ 5
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  สายบ้านนายคำสิงห์  วงษางาม  หมู่ที่ 5 บ้านนางาม ตำบลส้มผ่อ
	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  สายบ้านนายคำสิงห์  วงษางาม  หมู่ที่ 5 บ้านนางาม ตำบลส้มผ่อ  ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ 

	200,000
	หมู่ที่ 5
	กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 : พัฒนาด้านการคมนาคมขันส่ง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย

	16
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  สายบ้านแม่ดำ  หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลส้มผ่อ
	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  สายบ้านแม่ดำ  หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลส้มผ่อ  ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ 
	100,000
	หมู่ที่ 8
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17

	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาพ่อไหล หมู่ที่ 4 บ้านศรีชุมพร ตำบลส้มผ่อ
	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาพ่อไหล หมู่ที่ 4 บ้านศรีชุมพร ตำบลส้มผ่อ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ

	100,000
	หมู่ที่ 4
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	18
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาแม่แสงจันทร์ หมู่ที่ 4 บ้านศรีชุมพร ตำบลส้มผ่อ
	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาพ่อไหล หมู่ที่ 4 บ้านศรีชุมพร ตำบลส้มผ่อ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ

	100,000
	หมู่ที่ 4
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านใหม่ชมพู หมู่ที่ 7 ตำบลส้มผ่อ – บ้านโคกสะอาด ตำบลสามัคคี 
	ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านใหม่ชมพู หมู่ที่ 7 ตำบลส้มผ่อ – บ้านโคกสะอาด ตำบลสามัคคี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 432 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 จำนวน 5 ท่อน ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ
	100,000
	หมู่ที่ 7
	กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 : พัฒนาด้านการคมนาคมขันส่ง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย

	20
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านอาจารย์สมใจ  ไชยวิเศษ  หมู่ที่ 1 บ้านส้มผ่อ ตำบลส้มผ่อ
	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านอาจารย์สมใจ  ไชยวิเศษ  หมู่ที่ 1 บ้านส้มผ่อ ตำบลส้มผ่อ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 56 ลบ.ม. ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ
	50,000
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังสายนาพ่อเล สมาจักร – นาพ่อดอนคำ หมู่ที่ 1 บ้านส้มผ่อ ตำบลส้มผ่อ
	ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังสายนาพ่อเล สมาจักร – นาพ่อดอนคำ หมู่ที่ 1 บ้านส้มผ่อ ตำบลส้มผ่อ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 ดินถมหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ
	100,000
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรสายวัดป่าพุทธรรม หมู่ที่ 1 บ้านส้มผ่อ ตำบลส้มผ่อ
	ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรสายวัดป่าพุทธรรม หมู่ที่ 1 บ้านส้มผ่อ ตำบลส้มผ่อ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 450 ดินถมหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 216 ลบ.ม. ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ
	50,000
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 : พัฒนาด้านการคมนาคมขันส่ง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย

	23
	โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังสายข้างวัดนาสาม  หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลส้มผ่อ
	ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรังสายข้างวัดนาสาม  หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลส้มผ่อ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 ดินถมหนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ
	100,000
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	โครงการยกคันทางถนนดินเสริมลูกรัง สายนานายทิพย์ – นานายเซ็ง ขันติจิตร หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ชมพู ตำบลส้มผ่อ
	ยกคันทางถนนดินเสริมลูกรัง สายนานายทิพย์ – นานายเซ็ง ขันติจิตร หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ชมพู ตำบลส้มผ่อ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 450 ดินถมหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม. ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ
	100,000
	หมู่ที่ 7
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	โครงการยกคันทางถนนดินเสริมลูกรัง สายภูพระนอน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ชมพู ตำบลส้มผ่อ – บ้านห้องคลอง ตำบลห้องแซง 
	ยกคันทางถนนดินเสริมลูกรัง สายภูพระนอน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ชมพู ตำบลส้มผ่อ – บ้านห้องคลอง ตำบลห้องแซง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 900 ดินถมหนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 252 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน  ตามแบบแปลน อบต. ส้มผ่อ
	100,000
	หมู่ที่ 7
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน

แนวทางที่ 2 : พัฒนาด้านสาธารณูปโภค
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย

	1
	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กู้ชีพตำบลส้มผ่อ  บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ  อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร
	ก่อสร้างอาคารศูนย์กู้ชีพตำบลส้มผ่อ  บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ  อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร ขาดนาดและแบบแปลน  ที่ อบต. ส้มผ่อกำหนด
	200,000
	อบต. ส้มผ่อ
	กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงการพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 : พัฒนาผังเมืองและควบคุมอาคาร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
แนวทางที่ 1 : การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนตำบลส้มผ่อ  
	อุดหนุนกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนตำบลส้มผ่อ  ที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้สู่ครัวเรือน

	35,000

	อบต. ส้มผ่อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-15-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
แนวทางที่ 2 : พัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลส้มผ่อ
	2,208,000
	อบต.

ส้มผ่อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในพื้นที่ตำบลส้มผ่อ
	12,000
	อบต.

ส้มผ่อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลส้มผ่อ
	6,753,600
	อบต.

ส้มผ่อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	อุดหนุนส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลส้มผ่อ
	อุดหนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตำบลส้มผ่อ
	20,000
	อบต.

ส้มผ่อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  ประจำปี 2561
	เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในท้องถิ่น
	10,000
	อบต.

ส้มผ่อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาส่งแสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
แนวทางที่ 3 : พัฒนาการจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค
	ก.ย

	1
	โครงการค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวเด็กเล็ก  ประจำปี  2561

	ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ส้มผ่อ

	246,500
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
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	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย

	2
	โครงการเพิ่มทักษะความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลส้มผ่อ จำนวน 4 ศูนย์ ประจำปี 2561
	ดำเนินโครงการเพิ่มทักษะความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลส้มผ่อ จำนวน 4 ศูนย์ ประจำปี 2561
	30,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลส้มผ่อ
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับการจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้มผ่อ

	1,068,200
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการจัดซื้ออาหาเสริม  (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลส้มผ่อ

	สนับสนุนจัดหาอาหารเสริม (นม)  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลส้มผ่อ จำนวน 4 แห่ง
	277,849
	อบต. ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการจัดซื้ออาหาเสริม  (นม)  โรงเรียนในเขตตำบลส้มผ่อ  จำนวน 4  แห่ง
	สนับสนุนจัดหาอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนในเขตตำบลส้มผ่อ  จำนวน 4  แห่ง
	848,877
	อบต. ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
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	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย

	6
	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตตำบลส้มผ่อ 
	เพื่อดำเนินการอุดหนุน อาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตตำบลส้มผ่อ จำนวน 4 แห่ง
	1,772,000
	โรงเรียนในเขตตำบลส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	โครงการอุดหนุนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญในกลุ่มตำบลส้มผ่อ
	เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการอุดหนุนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญในกลุ่มตำบลส้มผ่อ
	30,000
	โรงเรียนในเขตตำบลส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่าหันทรายตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับตำบลส้มผ่อ
	เพื่อสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับตำบลส้มผ่อ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา
	30,000
	โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาส่งแสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
แนวทางที่ 4 : พัฒนาการสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค
	ก.ย

	
	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  2561

	ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  2561
	35,000
	อบต. ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาส่งแสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
แนวทางที่ 4 : พัฒนาการสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค
	ก.ย

	1

	โครงการบริหารจัดการขยะมูลผอยในชุมชน ประจำปี 2561

	ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2561

	40,000
	อบต. ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ประจำปี  2561
	ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ประจำปี  2561
	65,000
	อบต. ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 
	ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
	17,000
	อบต. ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการบริจาคโลหิตโดยเสด็จพระราชกุศล
	อุดหนุนที่ทำการอำเภอไทยเจริญ เพื่อดำเนินการตามโครงการบริจาคโลหิตโดยเสด็จพระราชกุศล
	6,000
	อบต. ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาส่งแสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
แนวทางที่ 5 : พัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
	ดำเนินอุดหนุน  สภอ. ไทยเจริญ  ตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
	50,000
	อบต.

ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาส่งแสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
แนวทางที่ 6 : การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ครั้งที่  20  ประจำปีงบประมาณ  2561
	จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  โดยร่วมกับหมู่บ้าน ทั้ง 8 หมู่บ้าน ตำบลส้มผ่อ
	150,000
	อบต.

ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์  ประจำปี  2561
	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์  ประจำปี  2561
	40,000
	อบต.

ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลส้มผ่อ  ประจำปี  2561
	ดำเนินโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลส้มผ่อ  ประจำปี  2561
	30,000
	อบต.

ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาส่งแสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
แนวทางที่ 7 : พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาส่งแสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
แนวทางที่ 8 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อพบประชาชน  ประจำปี  2561
	ดำเนินการตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อพบประชาชน  ประจำปี  2561
	30,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร อบต.และสมาชิกสภา อบต. ส้มผ่อ  
	10,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน  ประจำปี  2561
	ดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บิการประชาชน  ประจำปี  2561
	10,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาส่งแสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
แนวทางที่ 9 : พัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
	-  จัดซื้อเครื่องรับ – ส่งสัญญาณ ระบบ  VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
	28,000
	อบต.  ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
	-  จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)  ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์
	60,000
	อบต.  ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  ประจำปี  2561
	ดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  ประจำปี  2561
	60,200
	อบต.  ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กู้ชีพตำบลส้มผ่อ  
	ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์กู้ชีพตำบลส้มผ่อ  ตามแบบแปลน  อบต. ส้มผ่อ  กำหนด 
	200,000
	อบต.  ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุ
ทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาส่งแสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
แนวทางที่ 10 : พัฒนาการส่งเสริการลงทุนอุตสาหกรรม  พานิชยการและการท่องเที่ยว
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	-


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาส่งแสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
แนวทางที่ 11 : พัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการจัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ  2561
	ดำเนินการเป็นเจ้าภาพและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. อื่นในอำเภอไทยเจริญ เพื่อดำเนินตามร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร อปท. ละ  20,000 บาท  
	10,000
	อบต.  ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ  2561
	ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ  2561
	10,000
	อบต.  ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา  ประจำปี  2561
	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา  ประจำปี  2561
	20,000
	อบต.  ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร  ประจำปี  2561
	ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร  ประจำปี  2561
	20,000
	อบต.  ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลส้มผ่อ  ประจำปี  2561
	ดำเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลส้มผ่อ  และสนับสนุนคณะกรรมการเพื่อจัดงานบุญบั้งไฟหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน
	420,000
	อบต.  ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญเผวด  ประจำปี  2561
	ดำเนินการโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญเผวด  ประจำปี  2561
	40,000
	อบต.  ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7
	โครงการจัดงานรัฐพิธี  ประจำปี  2561
	ดำเนินการตามโครงการจัดงานรัฐพิธี  ประจำปี  2561
	10,000
	อบต.  ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	โครงการรวมน้ำใจงาน3ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท ประจำปี  2561
	อุดหนุนที่ทำการอำเภอไทยเจริญ  เพื่อดำเนินการโครงการรวมน้ำใจงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท ประจำปี  2561
	10,000
	อบต.  ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอไทยเจริญ  ประจำปี  2561
	อุดหนุนที่ทำการอำเภอไทยเจริญ  เพื่อดำเนินการโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี  2561
	20,000
	อบต.  ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาส่งแสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
แนวทางที่ 12 : พัฒนาส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 : พัฒนาการอนุรักษ์คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้  ดินและน้ำ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 
	ดำเนินการตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561
	10,000
	อบต. ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 : พัฒนาการอนุรักษ์คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้  ดินและน้ำ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ  
	ดำเนินการตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ  
	10,000
	อบต. ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในเขต อบต. ส้มผ่อ
	ดำเนินการตามโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในเขต อบต. ส้มผ่อ
	20,000
	อบต. ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 : พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
	ดำเนินการตามโครงการปรับภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
	200,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี
แนวทางที่ 1 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ประจำปี  2561
	ดำเนินการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ประจำปี  2561
	100,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองคลัง
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี
แนวทางที่ 1 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.  ระดับอำเภอ
	ดำเนินการโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.  ระดับอำเภอ 
	30,000
	อบต. ส้มผ่อ
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี
แนวทางที่ 2 : พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
	ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการและลูกจ้าง อบต. 
	400,000
	อบต.  ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	โครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรและส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
	1.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

	200,000
	อบต. ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

	40,000
	อบต. ส้มผ่อ
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
	20,000
	อบต. ส้มผ่อ
	สำนักปลัด แผนงานป้องกันฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
	20,000
	อบต. ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.5  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
	20,000
	อบต. ส้มผ่อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.6  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

	40,000
	อบต. ส้มผ่อ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน

	4.1 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 

	300,000

	อบต.
ส้มผ่อ
	ทุกส่วนราชการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.2 ตู้เก็บเอกสาร
  
	10,000
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

	5.1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

	30,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	ทุกส่วนราชการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5.2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
	51,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	ทุกส่วนราชการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.3 จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์
	   28,500
	อบต.
ส้มผ่อ
	ทุกส่วนราชการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
	500,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	ทุกส่วนราชการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

	7.1 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

	120,000

	อบต.
ส้มผ่อ
	ทุกส่วนราชการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7.2 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
	44,000
	อบต. ส้มผ่อ
	ทุกส่วนราชการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

	8.1 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้

	50,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	ทุกส่วนราชการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8.2 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
	16,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	ทุกส่วนราชการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8.3 กล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์
	20,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	ทุกส่วนราชการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
	20,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	ทุกส่วนราชการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

	300,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	ทุกส่วนราชการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การเกษตร

	จัดซื้อวัสดุการเกษตร
	10,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	ทุกส่วนราชการ
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	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	พ.ย.
	ต.ค.
	พ.ย.

	9
	จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	205,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

	25,000

	อบต.
ส้มผ่อ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	จัดซื้อถังออกซิเจนแบบประจำรถ และแบบเคลื่อนที่  

	12,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	จัดซื้อวัสดุอื่น
	จัดซื้อวัสดุอื่น เช่น  เครื่องดื่ม ชา  กาแฟ  โอวันติล  ฯลฯ

	50,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน  ประจำปี  2561

	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ประจำปี  2561
	30,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	ดำเนินการบำรุงรักษาแลซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

	60,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	ทุกส่วนราชการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา
	ดำเนินการจัดซื้อค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลาสำหรับงานรัฐพิธีต่างๆ
	5,000
	อบต.  ส้มผ่อ
	ทุกส่วนราชการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี
แนวทางที่ 3 : พัฒนาการสร้างกระบวนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยดำเนิน
การ
	พ.ศ. 2560
	พ.ศ. 2561

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่  ประจำปี  2561
	ดำเนินการโครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่  ประจำปี  2561
	10,000
	อบต. ส้มผ่อ
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ประกาศใช้





พิจารณาให้ความเห็นชอบ





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





หน่วยงานอื่น





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น








รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
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