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ส่วนที่ 1
บทนำ
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บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน     สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ทำให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ
ดังนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 นี้ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘(หมวด ๕ ข้อ ๒๖)   ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดยพิจารณา  แผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ
๓.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๔.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ
๕.เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการ
ดำเนินงาน  โดยปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนฯ






คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนฯ



คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนฯ







คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น



ผู้บริหารท้องถิ่น
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วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
๑.  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาความยุ่งยาก ซับซ้อนของงาน  ตามแผนที่ได้วางเอาไว้

๒.  เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน มีการประสานงาน และบูรณาการการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๓.  เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลังโดยมีการได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อดำเนินงาน

๔.  เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน และสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๕.  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับโอกาสการศึกษา การบริการทางสังคม การประกอบอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน

๖.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน  และประชาชน

๗.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑.  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดเอาไว้  ตามแผนการ
บริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ

๒.  มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดำเนินการได้อย่างคลอบคลุมทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.  ประหยัดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๔.  เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง

๕.  เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่างๆของรัฐและประชาชนทั่วไป


๖.  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด

๗.  ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

๘.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  ตามหลักธรรมมาภิบาล    
ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)



แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ


การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 


การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)


2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)




แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.




2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น      (ผด. 02/1) 


แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ                                                                (ผด. ๐๑)
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4
     องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วย
ดำเนินการ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	
	
	
	
	

	   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	23
	20.01
	3,270,000
	20.79
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	

	รวม
	23
	20.01
	3,270,000
	20.79
	

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
	
	
	
	
	

	   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	3
	2.61
	80,000
	0.50
	กองสวัสดิการสังคม

	   2.2 แผนงานการศึกษา
	6
	5.22
	765,710
	4.86
	กองการศึกษา

	   2.3 แผนงานสาธารณสุข
	28
	24.36
	349,000
	2.21
	สำนักปลัด

	   2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน
	3
	2.61
	53,400
	0.33
	สำนักปลัด

	   2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	6
	5.22
	730,000
	4.64
	กองการศึกษา

	   2.6 แผนงานงบกลาง
	4
	3.48
	10,234,400
	65.08
	กองสวัสดิการสังคม

	รวม
	50
	43.50
	15,482,510
	98.41
	

	3. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม
	
	
	
	
	

	   3.1 แผนงานการเกษตร
	2
	1.74
	30,000
	0.19
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	

	รวม

	2
	1.74
	30,000
	0.19
	

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วย
ดำเนินการ

	4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี
	
	
	
	
	

	   4.1 แผนงานบริหารทั่วไป
	12
	10.44
	900,000
	5.72
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	

	รวม
	12
	10.44
	900,000
	5.72
	

	รวมทั้งสิ้น
	87
	55.68
	15,723,710
	98.41
	อบต. ส้มผ่อ
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(ผด. ๐๑)
บัญชีสรุปจำนวนการจัดซื้อครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ
	จำนวนงบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ครุภัณฑ์
	
	
	

	    1.  แผนงานบริหารทั่วไป
	14
	1,063,100
	สำนักปลัด

	         แผนงานบริหารงานคลัง
	4
	39,800
	กองคลัง

	    2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน
	1
	40,000
	สำนักปลัด

	    3.  แผนงานการศึกษา
	1
	17,000
	กองการศึกษา

	    4.  แผนงานสังคมสงเคราะห์
	1
	5,500
	กองสวัสดิการสังคม

	    5.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	4
	327,300
	กองช่าง

	รวมทั้งสิ้น
	25
	1,492,700
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(ผด.๐๒)
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่  ๑ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑: แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖3
	พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย

	๑
	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านนางสัญญา หนองแคน – นานางถาวร นางาม  

หมู่ที่ 1

	-ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 499 ลูกบาศก์เมตร
-ยกคันทางกว้าง 4 เมตร ยาว 880 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรยกคันทางไม่น้อยกว่า 1,056 ลบ.ม.
พร้อมวางท่อ คสล.0.30x1.00 ม.จำนวน 6 ท่อน

	4๐๐,๐๐๐
	พื้นที่ หมู่ 1
บ้านส้มผ่อ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	 โครงการขยายเขตประปา สายนาแม่นวล หมู่ที่ 1

	วางท่อพีวีซี มอก.ชั้น8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว
ระยะทาง 1,040 เมตร

	๒0๐,๐๐๐ 
	พื้นที่ หมู่ 1 บ้านส้มผ่อ

	กองช่าง
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการขยายเขตประปา สายนานางสีทา พันธ์เดช หมู่ที่ 1

	วางท่อพีวีซี มอก.ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 340 เมตร

	40,000
	พื้นที่ หมู่ 1 บ้านส้มผ่อ

	กองช่าง
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(ผด.๐๒)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖3
	พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเงิน – โนนบักด่าง

	กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร

	400,000
	พื้นที่ หมู่ที่ 2
บ้านนาเงิน
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเกษจันทร์ ทับแสง – นายสมปอง แก้วมาลา

	กว้าง 5 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร

	100,000
	พื้นที่ หมู่ที่ 3
บ้านโนนแดง
	กองช่าง
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	๖
	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดสาย     นานางวรเพชร ทับแสง – นานายเนรมิต เทพช่วย
	กว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 204 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.0.30x1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน
	100,000
	พื้นที่ หมู่ที่ 3
บ้านโนนแดง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๗
	โครงการยกคันดินเส้นทางระหว่าง นาแม่หนูเล็ก    บุตรอำคา ไปถึงนานายวานิช การะจักร

	กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรคันดินพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.0.30x1.00  เมตรจำนวน 6 ท่อน

	100,000
	พื้นที่ หมู่ที่ 3
บ้านโนนแดง
	กองช่าง
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(ผด.๐๒)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖3
	พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๘
	โครงการยกคันดินถนนสายหนองไผ่ ถึงถนนลูกรังบ้านโคกสูง (ต.สามัคคี)

	กว้าง 5 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรคันดินไม่น้อยกว่า 920 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.0.30x1.00 เมตร จำนวน 35 ท่อน

	100,000
	หมู่ที่ 3 
บ้านโนนแดง

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๙
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดศรีชุมพร ม.4-บ้านเหล่าหันทราย ม.6

	กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร

	100,000

	หมู่ที่ 4
บ้านศรีชุมพร

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	๑๐
	โครงการขยายเขตประปา สายบ้านพ่อสมชัย       บุตรอำคา หมู่ที่ 4 – บ้านเหล่าหันทราย หมู่ที่ 6

	วางท่อพีวีซี มอก.ชั้น8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 880 เมตร

	100,000

	หมู่ที่ 4
บ้านศรีชุมพร

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๑
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายหน้าบ้านแม่เพียร ถึง บ้านแม่พิสัน 

	กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร   ยาว 80 เมตร

	200,000
	หมู่ที่ 4
บ้านศรีชุมพร

	กองช่าง
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(ผด.๐๒)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖3
	พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๒
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนบ้านนางาม
	กว้าง 3 เมตรา ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร
	130,000
	หมู่ที่ 5
บ้านนางาม
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๓
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านแม่ชม ดวงภาค

	กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร

	270,000
	หมู่ที่ 5
บ้านนางาม
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	๑๔
	โครงการขยายเขตประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

	วางท่อพีวีซี มอก.ชั้น8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 600 เมตร

	70,000
	หมู่ที่ 5
บ้านนางาม
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๕
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสวาท  ศิลธรรม 

	กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร

	100,000
	หมู่ที่ 6 
บ้านเหล่าหันทราย

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  สายหนองไข่เต่า หมู่ที่ 6 

	กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 420 ลูกบาศก์เมตร

	100,000
	หมู่ที่ 6 
บ้านเหล่าหันทราย

	กองช่าง
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(ผด.๐๒)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖3
	พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	17
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองไหล หมู่ที่ 6

	กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 330 ลูกบาศก์ ø0.30x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน

	100,000
	หมู่ที่ 6 
บ้านเหล่าหันทราย

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	โครงการขยายเขตประปา สายบ้านเหล่าหันทราย หมู่ที่ 6 – ตำบลศรีแก้ว (อำเภอเลิงนกทา)

	วางท่อพีวีซี มอก.ชั้น8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 880 เมตร

	100,000
	หมู่ที่ 6 
บ้านเหล่าหันทราย

	กองช่าง
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย    บ้านใหม่ชมภู – ตำบลศรีแก้ว (อำเภอเลิงนกทา)
	กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร

	200,000
	หมู่ที่ 7
บ้านใหม่ชมภู
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านใหม่ชมภู – บ้านโคกสูง (อำเภอเลิงนกทา)

	กว้าง 5 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 325 ตารางเมตร

	200,000

	หมู่ที่ 7
บ้านใหม่ชมภู
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านพ่อติ 

	กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรืมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

	120,000

	หมู่ที่ 8 
บ้านทุ่งเศรษฐี

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 12 -
(ผด.๐๒)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖3
	พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	22
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก.รูปตัวยู สายบ้านแม่รวม ถึง หนองคล้า 

	กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 110 เมตร

	280,000

	หมู่ที่ 8 
บ้านทุ่งเศรษฐี

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านนางาม   
 (นานายสุวิช บุตรอำคา)
	วางท่อพีวีซี มอก.ชั้น8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 600 เมตร

	70,000
	หมู่ที่ 5
บ้านนางาม
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 13 -
(ผด.๐๒)
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่  ๔ : การพัฒนาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖3
	พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป

	4๐๐,๐๐๐
	อบต.
ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและหัวหน้าหน่วยงานราชการในชุมชน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและหัวหน้าหน่วยงานราชการในชุมชน
	๓0๐,๐๐๐
	อบต.
ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ส้มผ่อ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ส้มผ่อ

	๒๐,๐๐๐
	อบต.
ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 14 -
(ผด.๐๒)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖3
	พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหารสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหารสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
	20,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อพบประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านต่างๆและเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อพบประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านต่างๆและเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	2๐,๐๐๐
	อบต.
ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	อุดหนุนอำเภอไทยเจริญโครงการรวมน้ำใจงานประเพณีนมัสการรอยพุทธบาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอำเภอไทยเจริญโครงการรวมน้ำใจงานประเพณีนมัสการรอยพุทธบาท
	๑๐,๐๐๐
	อบต.
ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๗
	อุดหนุนอำเภอไทยเจริญโครงการจัดงานรัฐพิธี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอำเภอไทยเจริญโครงการโครงการจัดงานรัฐพิธี
	๒๐,๐๐๐
	อบต.
ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๘
	อุดหนุนอำเภอไทยเจริญโครงการบริจาคโลหิตโดยเสด็จพระราชกุศลฯ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนอำเภอไทยเจริญโครงการบริจาคโลหิตโดยเสด็จพระราชกุศลฯ
	๖,๐๐๐
	อบต.
ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 15 -
(ผด.๐๒)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.๒๕๖3
	พ.ศ. 2564

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๙
	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	29,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	โครงการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ ประจำปี 2564
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ ประจำปี 2564
	10,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564
	60,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้มีหน้าที่เสียภาษี 2564
	โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้มีหน้าที่เสียภาษี 2564
	5,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 16 -
(ผด.๐๒)
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖3
	พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕64
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

	๒๕,๐๐๐
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลส้มผ่อ

จำนวน  ๗  กลุ่มๆ ละ ๕,๐๐๐  บาท
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลส้มผ่อ
จำนวน  ๗ กลุ่มๆ ละ ๕,๐๐๐  บาท
	๓๕,๐๐๐
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลส้มผ่อ 
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลส้มผ่อ
	๒๐,๐๐๐
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 17 -
(ผด.๐๒)
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๒.2 แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖3
	พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ

	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
	2,160,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยฯ 

	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วย

	12,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	กองทุนสวัสดิการชุมชน
	เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
	50,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	8,012,400
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองสวัสดิการสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 18 -
(ผด.๐๒)
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒: การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๒.๒ แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖3
	พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลส้มผ่อ จำนวนนักเรียน ๙๒  คน /๒๔๕ วัน /มื้อละ ๒๐ บาท

	29,510
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)  
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวนนักเรียน ๙๒ คนๆ ละ 1,700  บาท
	166,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	โครงการชุมชนร่วมพัฒนาแหล่างท่องเที่ยว
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

	30,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
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(ผด.๐๒)
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๒.๒ แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖3
	พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔
	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
	เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม/การจัดการอบรม

	20,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
	480,200
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	อุดหนุนโรงเรียนกลุ่มตำบลส้มผ่อ กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน
	เป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน
	40,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
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 (ผด.๐๒)
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖3
	พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
	จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ทั้ง 4 แห่ง
	30,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญ โครงการประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญ โครงการประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร
	50,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญเผวด
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหมู่บ้านตามโครงการประเพณีบุญเผวด
	40,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2564
	หล่อเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา ทั้ง 8 หมู่บ้าน
	30,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ พ.ศ. 2564
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ พ.ศ. 2564
	380,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2564
	จัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
	200,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	กองการศึกษา
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(ผด.๐๒)
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
2.3 แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖3
	พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ็นเงิปุ
	๒๕,๐๐๐
	อบต.
ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ็นเงิปุ
	44,๐๐๐
	อบต.
ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
	๖5,๐๐๐
	อบต.
ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	ค่าปรับปรุง ไถ ดัน กลบบ่อขยะ 
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าปรับปรุง ไถ ดัน กลบบ่อขยะ ตำบลส้มผ่อ
	๕๕,๐๐๐
	อบต.
ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
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(ผด.๐๒)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖3
	พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	หมู่ที่ ๑
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน
	๖,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑ บ้านส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาโรคใบไม้ตับและมะเร็งถุงน้ำดี
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการป้องกันโรคใบไม้ตับและมะเร็งถุงน้ำดี
	๗,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑ บ้านส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต่อต้านมะเร็งเต้านม 
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและวิธีปฏิบัติตัวผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
	๗,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑ บ้านส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	หมู่ที่ ๒
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ในชุมชน
	๖,๐๐๐
	หมู่ที่ ๒ บ้านนาเงิน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	โครงการวัยรุ่น วัยใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการโครงการวัยรุ่น วัยใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร
	๗,๐๐๐
	หมู่ที่ ๒ บ้านนาเงิน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	โครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาโรคใบไม้ตับและมะเร็งถุงน้ำดี
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาโรคใบไม้ตับและมะเร็งถุงน้ำดี
	๗,๐๐๐
	หมู่ที่ ๒ บ้านนาเงิน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๗
	หมู่ที่๓
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน
	๖,๐๐๐
	หมู่๓
 บ้านโนนแดง
	สำนักปลัด
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(ผด.๐๒)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖3
	พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๘
	หมู่ที่ ๓
โครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาโรคใบไม้ตับและมะเร็งถุงน้ำดี
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาโรคใบไม้ตับและมะเร็งถุงน้ำดี
	๗,๐๐๐
	หมู่ ๓
บ้านโนนแดง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๙
	โครงการส่งเสริมป้องการโรคในช่องปากในกลุ่มผู้อายุ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมป้องการโรคในช่องปากในกลุ่มผู้อายุ
	๗,๐๐๐
	หมู่ ๓ บ้านโนนแดง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๐
	หมู่ที่ ๔
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
	๗,๐๐๐
	หมู่ที่ ๔ บ้านศรีชุมพร
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๑
	โครงการวัยรุ่น วัยใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัยรุ่น วัยใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร
	๖,๐๐๐
	หมู่ที่ ๔ บ้านศรีชุมพร
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๒
	โครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาโรคใบไม้ตับและมะเร็งถุงน้ำดี
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาโรคใบไม้ตับและมะเร็งถุงน้ำดี
	๗,๐๐๐
	หมู่ที่ ๔ บ้านศรีชุมพร
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๓
	หมู่ที่ ๕
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
	๗,๐๐๐
	หมู่ที่ ๕ บ้านนางาม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 24 -
(ผด.๐๒)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖3
	พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๔
	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน
	๖,๐๐๐
	หมู่ที่ ๕ บ้านนางาม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๕
	โครงการส่งเสริมป้องการโรคในช่องปากในกลุ่มผู้อายุ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมป้องการโรคในช่องปากในกลุ่มผู้อายุ
	๗,๐๐๐
	หมู่ที่ ๕ บ้านนางาม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๖
	หมู่ที่ ๖
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
	๗,๐๐๐
	หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าหันทราย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๗
	โครงการวัยรุ่น วัยใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัยรุ่น วัยใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร
	๖,๐๐๐
	หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าหันทราย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๘
	โครงการส่งเสริมป้องการโรคในช่องปากในกลุ่มผู้อายุ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมป้องการโรคในช่องปากในกลุ่มผู้อายุ
	๗,๐๐๐
	หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่าหันทราย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๙
	หมู่ที่ ๗
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
	๗,๐๐๐
	หมู่ที่ ๗  บ้านใหม่ชมภู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 25 -
(ผด.๐๒)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖3
	พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๒๐
	หมู่ที่ ๗
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน
	๖,๐๐๐
	หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ชมภู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒๑
	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต่อต้านมะเร็งเต้านม
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต่อต้านมะเร็งเต้านม
	๗,๐๐๐
	หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ชมภู
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒๒
	หมู่ที่ ๘
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด
	๗,๐๐๐
	หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งเศรษฐี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒๓
	โครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาโรคใบไม้ตับและมะเร็งถุงน้ำดี
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาโรคใบไม้ตับและมะเร็งถุงน้ำดี
	๗,๐๐๐
	หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งเศรษฐี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒๔
	โครงการส่งเสริมป้องการโรคในช่องปากในกลุ่มผู้อายุ
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมป้องการโรคในช่องปากในกลุ่มผู้อายุ
	๖,๐๐๐
	หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งเศรษฐี
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 26 -
(ผด.๐๒)
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. ๒๕๖3
	พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
	๑๙,๔๐๐
	อบต.
ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการแนวป้องกันไฟป่านตามแนวเขตของแต่
ละหมู่บ้าน
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแนวป้องกันไฟป่านตามแนวเขตของแต่ละหมู่บ้าน
	๒๔,๐๐๐
	อบต.
ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในศูนย์เด็กเล็กสังกัด อบต. ทั้ง 4 แห่ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการโครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในศูนย์เด็กเล็กสังกัด อบต. ทั้ง 4 แห่ง
	10,000
	อบต.
ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- 27 -
(ผด.๐๒)
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดกิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี งบประมาณ 2564
	20,000
	อบต. 
ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการปลูกหญ้าแฝก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี งบประมาณ 2564
	10,000
	อบต. 
ส้มผ่อ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
**************************
1. 
ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละ
เอียดของครุภัณฑ์
	งบ
ประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนิน
การ
	หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.๒๕๖3
	พ.ศ. ๒๕๖4

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น








รวบรวมโครงการ/กิจกรรม





หน่วยงานอื่น





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





พิจารณาให้ความเห็นชอบ





ประกาศใช้








