บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

ที่  ยส  77501/  		วันที่  4  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง  ขออนุมัติดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2)

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ  จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  สำนักงานปลัด  จึงขออนุมัติดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  ถึง  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

สิบเอกสุรชาติ  บุญบรรลุ

เจ้าพนักงานธุรการรักษาราชการแทน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

นางสุธีรา  ทองเกลียว

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน  นายกองค์การ...

-๒-

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

นางสุธีรา  ทองเกลียว

หัวหน้าสำนักปลัด       				      			         รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลส้มผ่อ

พิจารณาแล้ว 	 อนุมัติ

ไม่อนุมัติ ............................................

นายครรชิต  ผุดผ่อง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

| เอกสารแนบ รายงานผลการดำเนินงาน ราย 6 เดือน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม-มกราคม 2562 |  |  |  |  |
| ไตรมาศที่ 1 ตุลาคม-มกราคม 2562 |  |  |  |  |
|  | ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง | งบประมาณ |  |
|  | 1.1 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ( ซ่อมแซมอัฒจันทร์ ) | 25,705.00 | บาท |
|  | 1.2 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 8,880.00 | บาท |
|  | 1.3 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.7 | 99,500.00 | บาท |
|  | 1.4 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.4 | 99,500.00 | บาท |
|  | 1.5 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.3 | 99,500.00 | บาท |
|  | 1.6 | ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ม.4 | 10,000.00 | บาท |
|  | 1.7 | ซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร สาย โนนแดง-ภูเล็บเงือก | 40,000.00 | บาท |
|  | 1.8 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | 4,070.00 | บาท |
|  | 1.9 | จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาพ่อไหม-แม่ล้อม | 139,000.00 | บาท |
|  | 1.10 | จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานายบัญศรี อินทร ม.6 | 60,000.00 | บาท |
|  | 1.11 | จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาพ่ออัง แสงศรี ม.1 | 99,500.00 | บาท |
|  | 1.12 | จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานางแบน เพ็ญเนตร ภูลานหญ้า ม.3 | 99,500.00 | บาท |
|  | 1.13 | จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานายวิเชียร นานายบุญช่วย ม.2 | 129,000.00 | บาท |
|  | 1.14 | ปรับปรุงถนนลูกรังสายนาพ่อแก้ม ห้วยโพง หมู่ที่8 | 99,500.00 | บาท |
|  | 1.15 | จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาพ่อเสา พ่อหยัด ม.8 | 99,500.00 | บาท |
|  | 1.16 | จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนางพัด | 70,000.00 | บาท |
|  | 1.17 | จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดบ้านนางาม ม. 3 | 219,000.00 | บาท |
|  | 1.18 | จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายนาพ่อสุวิทย์ ม.1 | 99,500.00 | บาท |
|  | 1.19 | จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาพ่อหอม-พ่อจารึก ม.2 | 30,000.00 | บาท |
|  | 1.20 | จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายทรงวิชช์ มูลสาร ม.6 | 99,500.00 | บาท |
|  | 1.21 | จ้างปรับปรุงบ่อขยะ บ้านนาเงิน ม.2 | 37,000.00 | บาท |
| ไตรมาศที่ 2 กุมภาพันธ์-มีนาคม 2562 |  |  |  |  |
|  | ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง | งบประมาณ |  |
|  | 2.1 | จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร อ.สมใจ มูลสาร | 70,000.00 | บาท |
|  | 2.2 | จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายข้างวัดโพธิ์ศรี ม.8 | 65,000.00 | บาท |
|  | 2.3 | จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองเหล็ก | 99,500.00 | บาท |
|  | 2.4 | จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายรอบป่าชาหนองคล้า หมู่ที่ 2 | 164,000.00 | บาท |
|  | 2.5 | ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาพ่อดำ-พ่อหล่อน ม.2 | 40,000.00 | บาท |
|  | 2.6 | ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายจำรัส ภาวะดี ม.3 | 50,000.00 | บาท |
|  | 2.7 | ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานางสาวมะลิ | 99,500.00 | บาท |
|  | 2.8 | จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ | 23,160.00 | บาท |
|  | 2.9 | จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ลำห้วยโพง ม.8 | 39,000.00 | บาท |
|  | 2.10 | ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง | 100,000.00 | บาท |
|  |  | โครงการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  |  |
|  | 1 | โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 62 | 25,000.00 | บาท |
|  | 2 | โครงการเข้าค่ายพักแรมปี 62 | 30,000.00 | บาท |
|  | 3 | โครงการรวมน้ำใจงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท | 10,000.00 | บาท |